ИНФОРМАЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

1.

О ходе работ по достройке дома и использовании поступивших денежных средств

на 12.12.07г.

Приход-3459521 руб. ( внесли около 100 чел разные суммы от 3000 до 90000руб)

Расход                                                                             оплачено(руб)               ост.по дог.(руб)

Благоустройство                                                         1074670                                   662000

Канализация                                                                    75175                                  174825

Пусконаладка ИТП                                                        142000                                  143000

Оплата тепла                                                                 289279

Охрана       с26.09 по 30.11                                           218226                за декабрь 110000

Юр.сопровождение                                                      170000                                   130000

Оплата Эл-ва                                                                   20254

Вывоз мусора                                                                     4274

Зарплата                                                                         254000

Догов.работы (электрик,сантехник,плотник др.)         24000

Налоги                                                                              68000

Услуги банка                                                                      9100

Материалы(ТСЖ,доп.освещение,замки др.)                 21400

Прочее(нотариус,аудит,канц,почта др.)                         15100

______________________________________________________________

2385478                                    1109828

Работы 1 очереди (ориентировочно)                               руб.

Договор генподряда                                                    500000

Доработка ТП                                                               800000

Пусконаладка элсетей,получение спр.на мощн.       800000

Пусконаладка лифтов                                                  250000

Тепловиз обслед.                                                         250000

Топосъемка,кадастр                                                     200000

СЭС                                                                               200000

Оплата эл-ва,воды ,тепла                                            200000

Работы 2 очереди (ориентировочно)          -              4000000

2.

Правление ТСЖ приняло решение провести общее собрание в январе 2008г.

3.

На сегодня средств для продолжения работ по достройке дома(заключения договоров)

не достаточно.

Просьба к дольщикам активнее вносить ден.средства на достройку нашего дома.

Квитанции в вагончике охраны.